}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Diego Padilla, Ignacio Hernández, Felipe Crisóstomo |
| --- | --- |
| Rut | 20207903-2 / 20776609-7 / 21194699-2 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | San Joaquín |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Sistema de Reconocimiento en Tiempo Real de Lengua de Señas Chilena (LSCh) mediante Redes LSTM- DeafApp |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software, Inteligencia Artificial y aprendizaje automático, Desarrollo de aplicaciones móviles/web |
| Competencias | Análisis y diseño de sistema de software, desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial, gestión de base de datos y backed,desarrollo de interfaces móviles, y trabajo bajo metodologías ágiles |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Elegimos este tema porque uno de los integrantes del equipo Diego, tiene un amigo que es sordo y a lo largo del tiempo a visto de cerca las dificultades de comunicación que enfrenta en su día a día, situaciones tan simples como pedir algo en una tienda, entender indicaciones o comunicarse con personas oyentes se vuelven una barrera constante, y eso incluye contexto que deberían ser más inclusivos, como el propio Duoc. Ver esa realidad de cerca, y no solo como un problema abstracto, fue lo que nos motivó a buscar una forma de aportar desde nuestra carrera esa necesidad. Es un tema relevante para el campo laboral porque combina dos áreas con alta demanda actual como es el desarrollo de software y la aplicación de inteligencia artificial en un caso de uso concreto y con impacto social real, demostrando la capacidad de construir una solución tecnológica completa, desde el procesamiento de datos hasta el desarrollo de una aplicación funcional, algo cada vez más valorado en el ejercicio profesional de la carrera, donde no solo se busca el dominio técnico sino también la capacidad de identificar problemáticas reales y resolverlas con tecnología |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Con este proyecto se espera lograr un sistema capaz de reconocer en tiempo real señas de la Lengua de Señas (LSCh), utilizando inteligencia artificial para facilitar la comunicación entre personas sordas y oyentes. El proyecto consiste en desarrollar, por un lado, un modelo de reconocimiento basado en redes neuronales LSTM, entrenado a partir de secuencias de landmarks corporales y de manos extraídos mediante Media Pipe Holistic, y por otro, una aplicación móvil/web que integra ese modelo y permite además que la propia comunidad sorda participe activamente, grabando señas y validando colaborativamente las grabaciones de otros usuarios mediante un sistema de votación. La forma de abordar la problemática planteada es construir la tecnología junto con la comunidad y no solo para ella en lugar de depender únicamente de datos recolectados por el desarrollador, la aplicación incentiva la participación de distintas personas sordas para lograr un set de datos más diverso y representativo, mientras que un asesor sordo con vínculos en la comunidad guía las decisiones más sensibles del proyecto, como el tratamiento de variantes regionales de las señas |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Este Proyecto APT se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática porque exige poner en práctica, de forma integrada. competencias de desarrollo de software, aplicación de inteligencia artificial y gestión de bases de datos, en lugar de trabajarlas de manera aislada como suele ocurrir en asignaturas puntuales. La competencia de desarrollo de software es necesaria porque el proyecto no se queda solo en un modelo experimental, sino que se materializa en una aplicación funcional, con interfaz, backend y despliegue real, lo que exige diseñar una solución completa y no solo un prototipo. La competencia de inteligencia artificial es central para resolver la problemática planteada, ya que el reconocimiento de señas en tiempo real requiere procesar datos de vídeo, extraer características relevantes y entrenar un modelo capaz de clasificar correctamente los movimientos, algo que no podría lograrse sólo con lógica de programación tradicional. Finalmente, la gestión de bases de datos y servicios backend es indispensable porque el proyecto depende de almacenar, organizar y validar de forma segura las grabaciones aportadas por la comunidad, asegurando que el sistema pueda crecer y mejorar con el tiempo. En conjunto estas competencias son las que permiten que el proyecto no sea solo una idea, sino una solución tecnológica viable y aplicable a la problemática social identificada. |
| Relación con los intereses profesionales | Mis intereses profesionales están orientados al desarrollo Full Stack y a la aplicación de inteligencia artificial en contextos reales, especialmente en roles que combinan tecnologías como React, TypeScript y Node con procesos de transformación digital y adopción de IA, que es hacia donde estoy enfocando mis postulaciones laborales actualmente. Este proyecto APT refleja directamente esos intereses porque me permite trabajar en ambos frentes a la vez, por un lado, el desarrollo completo de una aplicación (frontend, backend y base de datos) y por otro, la implementación práctica de un modelo de inteligencia artificial, en lugar de abordarlos como ejercicios separados o teóricos. Esta orientación se complementa con los perfiles del resto del equipo Ignacio está orientado a la ingeniería de datos, aporta el análisis y aseguramiento de calidad del dataset bajo una mirada más analítica y metodológica (CRISP-DM), mientras que Felipe, con experiencia en desarrollo frontend y aplicaciones móviles con React y Next.js, refuerza directamente la parte de interfaz y experiencia de usuario de la aplicación, Trabajar con perfiles complementarios en un proyecto real, en lugar de hacerlo todo de forma aislada , se acerca bastante a como funciona un equipo de desarrollo en un contexto laboral real. Realizar este proyecto contribuye a nuestro desarrollo profesional. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Es posible desarrollar este Proyecto APT dentro del semestre y las horas asignadas a la asignatura de Portafolio de Título porque ya contamos con avances técnicos concretos que sirven de base, como los pipelines de extracción de landmarks, un modelo LSTM entrenado con resultados iniciales positivos y una aplicación ya desplegada en producción, por lo que el trabajo de esta fase se centra en consolidar, ampliar el dataset y perfeccionar la integración, más que en partir desde cero. En cuanto a materiales, el proyecto no requiere recursos costosos ni difíciles de conseguir utilizamos equipo propio, una cámara web para la captura de señas, y servicios en la nube ya configurados Supabase para base de datos y almacenamiento, y Cloudflare Workers para el despliegue ambos dentro de planes gratuitos o de bajo costo. Entre los factores externos que facilitan su desarrollo está, en primer lugar, el trabajo en equipo con Ignacio Hernández y Felipe Crisóstomo, cuyos perfiles se complementan directamente con las necesidades del proyecto Ignacio está orientado a la ingeniería de datos, por lo que se encarga del análisis y aseguramiento de calidad del dataset, mientras que Felipe cuenta con experiencia real en desarrollo de aplicaciones e integración de plataformas, lo que calza perfectamente con el trabajo de mejora de interfaz y apoyo en las pruebas de integración de la app. Mientras yo me enfoco en el desarrollo del sistema (modelo, aplicación e integración), Ignacio agiliza la etapa de análisis del dataset y Felipe refuerza la calidad y experiencia de usuario de la aplicación, lo que en conjunto acelera distintas etapas del proyecto en paralelo en lugar de depender de una sola persona para todo. A esto se suma el apoyo de un amigo sordo y de un asesor sordo con vínculos en la comunidad, quienes orientan las decisiones más sensibles del proyecto y facilitan el contacto con potenciales usuarios para la recolección de datos. Como factor que podría dificultar el avance, identificó que la velocidad de recolección de datos depende de la participación voluntaria de la comunidad sorda, lo cual es un proceso que no controlamos directamente para mitigarlo, implementé un sistema de metas por seña y notificaciones automáticas que incentivan la participación constante, además de apoyarnos en contactos directos dentro de la comunidad para acelerar ese proceso cuando sea necesario. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar un sistema de reconocimiento en tiempo real de señas de la Lengua de Señas Chilena (LSCh) mediante redes neuronales LSTM, integrado en una aplicación móvil/web que permita la recolección y validación colaborativa de datos con la comunidad sorda |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Implementar un pipeline de extracción de landmarks corporales y de manos a partir de video, utilizando Media Pipe Holistic - Entrenar un Modelo LSTM capaz de clasificar secuencias de señas LSCh con un nivel de precisión adecuado para uso práctico - Diseñar y desplegar una aplicación móvil/web que permite a la comunidad grabar señas y visualizar el progreso de recolección por categoría - Implementar un sistema de validación comunitaria mediante votación, que asegure calidad y diversidad de origen en las grabaciones aprobadas - Integrar el modelo entrenado con un backend que permita realizar el reconocimiento de señas en tiempo real dentro de la aplicación |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto se desarrollará bajo una metodología ágil e iterativa, en ciclos cortos que permiten ir ajustando tanto el modelo de reconocimiento como la aplicación a medida que se recolectan más datos y se recibe retroalimentación de la comunidad. La primera etapa consiste en la recolección y preprocesamiento de datos, donde se capturan videos de señas y se extraen los landmarks corporales y de manos mediante MediaPipe Holistic, generando las secuencias que alimentarán al modelo. Luego, en la etapa de entrenamiento del modelo, se desarrolla y ajusta de forma iterativa una red LSTM, evaluando su precisión y aplicando técnicas de aumento de datos para mejorar su capacidad de generalización. En paralelo, se avanza en el desarrollo de la aplicación móvil/web, que incluye el módulo de grabación de señas, el seguimiento de progreso por categoría, el sistema de votación para la validación comunitaria de las grabaciones, y mejoras continuas de interfaz y experiencia de usuario. Posteriormente, se realiza la integración entre el modelo entrenado y el backend, permitiendo que el reconocimiento de señas funcione en tiempo real dentro de la aplicación, etapa en la que también se realizan pruebas de integración sobre el flujo completo. A lo largo de todo el proceso se mantienen instancias de validación con un asesor sordo, quien revisa la pertinencia lingüística de las señas recolectadas y orienta decisiones sensibles, como el tratamiento de variantes regionales. Finalmente, se realizan pruebas de precisión del modelo, corrección de errores y despliegue continuo de la aplicación. Al tratarse de un proyecto desarrollado en equipo, las responsabilidades se distribuyen de acuerdo al perfil de cada integrante. El desarrollo del sistema pipeline de extracción de datos, entrenamiento del modelo, aplicación móvil/web e integración backend es responsabilidad de Diego Padilla, quien además toma las decisiones técnicas finales del proyecto. Ignacio Hernández, con un perfil orientado a la ingeniería de datos, se encarga del análisis de calidad del dataset, la estructuración del proyecto bajo las fases de la metodología CRISP-DM, y el análisis de resultados y métricas del modelo una vez entrenado. Felipe Crisóstomo, con experiencia real en desarrollo de aplicaciones e integración de plataformas, se encarga de las mejoras de interfaz y experiencia de usuario de la aplicación, además de apoyar en las pruebas de integración del sistema completo una vez conectado el modelo. El asesor sordo cumple un rol externo de validación comunitaria y lingüística, sin participar en el desarrollo técnico del sistema.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Pipeline de extracción de datos | Código funcional que procesa video y genera landmarks corporales y de manos en formato. npy mediante Media Pipe Holistic. | Permite demostrar que la etapa de preprocesamiento de datos, base todo el sistema de reconocimiento, está correctamente implementada y funcionando |
| Avance | Modelo LSTM entrenado (versión intermedia) | Modelo de reconocimiento de señas entrenado con un subconjunto del dataset, junto con sus métricas de precisión sobre el set de prueba. | Evidencia el avance concreto en la etapa de inteligencia artificial del proyecto y permite contrastar mejoras a medida que se amplía el dataset |
| Avance | Aplicación desplegada (versión funcional) | Aplicación móvil/web en producción, con módulo de grabación de selas y visualización de progreso por categoría | Demuestra que el desarrollo de software avanza en paralelo al modelo, y que existe una plataforma real para la recolección de datos con la comunidad |
| Final | Sistema integrado completo | Aplicación conectada al backend, realizando reconocimiento de señas en tiempo real mediante el modelo entrenado | Es la evidencia principal del cumplimiento del objetivo general del proyecto, un sistema funcional de extremo a extremo |
| Final | Informe de precisión del modelo | Documento con las métricas finales de accuracy y desempeño del modelo entrenado con el dataset completo | Permite evaluar objetivamente el resultado técnico del componente de inteligencia artificial del proyecto |
| Final | Registro de validación comunitaria | Reporte de las grabaciones aprobadas mediante el sistema de votación de la comunidad (✓/✗/🤷) | Evidencia que el proceso de recolección y validación de datos con la comunidad sorda se llevó a cabo correctamente, cumpliendo el enfoque colaborativo del proyecto |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo de la actividad. | Señale el nombre de la tarea o actividad. | Describe la tarea o actividad. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Escribe la duración de actividades o tarea. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de la actividad y tareas asociadas. | Escribe las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas para llevar a cabo el plan de trabajo. |
| Diseño y desarrollo de soluciones de software | Definición y documentación del proyecto | Redacción de la Guia Estudiante Fase 1: Definición del problema, objetivos, metodología y factibilidad | Formato Institucional, información del proyecto ya desarrollado | S1-S2(12 Ago- 25 Ago) | Diego Padilla | Facilitador, ya existe trabajo técnico avanzado que respalda la definición |
| Inteligencia artificial/Machine Learning | Ampliación y limpieza del dataset | Recolección de nuevas grabaciones de señas con la comunidad | Aplicación DeafApp,cámara Supabase | S2-S6(19 Ago- 22 Sep) | Diego Padilla | Dificultad ya que depende de la participación voluntaria de la comunidad, se mitiga con notificaciones automáticas al autor para avisar que hicieron X seña dentro de la App |
| Gestión de bases de datos y backend | Corrección de Bugs críticos del sistema | Resolver el bug de políticas RLS en Supabase que bloquea el guardado de votos comunitarios | Supabase,Backend Flask | S3-S4(26 Ago- 8 Sep) | Diego Padilla | Dificultad técnica puntual ya identificada la causa probable |
| Análisis de datos/CRISP-DM | Análisis de calidad del dataset | Evaluar balance de muestras por categoría, detectar outliers y grabaciones defectuosas, generar estadísticas de distribución | Dataset exportado, Python, herramientas de análisis de datos | S4-S7 (2 Sep - 29 Sep) | Ignacio Hernández | Facilitador, perfil orientado a Ingeniería de Datos, ya maneja este tipo de análisis gracias a proyectos anteriores |
| Desarrollo de software | Mejoras de Interfaz y experiencia de usuario de la app | Pulir pantallas existentes de DeafApp (responsive, panel admin,flujo de grabación para mejorar la exp del usuario) | React Native, Expo,DeafApp (repo existente) | S4-S7(2 Sep- 29 Sep) | Felipe Crisóstomo | Facilitador, perfil con experiencia previa en React, Next.js y apps móviles iOS y Android |
| Inteligencia artificial / Machine Learning | Reentrenamiento y ajuste del modelo LSTM | Entrenar el modelo con el dataset ampliado y evaluar mejoras en precisión | Python, TensorFlow/Keras, MediaPipe,dataset procesado | S5-S8 (9 Sep - 6 Oct) | Diego Padilla | Facilitador, pipeline de entrenamiento ya implementado y probado |
| Analisi de datos / CRISP-DM | Documentación de fases CRISP-DM | Estructurar formalmente las fases de “Data Understanding” y “Data Preparation” | Formato institucional, dataset, Informe de análisis | S6-S8 (16 Sep - 6 Oct) | Ignacio Hernández | Aporta rigor metodológico al informe final |
| Desarrollo de software | Apoyo en pruebas de integración | Probar el flujo completo app-modelo-backend una vez conectado, reportando errores de interfaz o exp del usuario | Cloudflare Workers, entorno de pruebas DeafApp | S10-S13(7 Oct - 10 Nov) | Felipe Crisóstomo | Trabaja en paralelo a la integración técnica realizada por Diego |
| Diseño y desarrollo de soluciones de software | Elaboración del Informe de avance | Documentar el progreso técnico y las evidencias intermedias del proyecto | Formato institucional | S7-S8 (23 Sep - 6 Oct) | Diego Padilla e Ignacio Hernández Felipe Crisóstomo | Cada uno documenta su área de responsabilidad |
| Analisi de datos / CRISP-DM | Análisis de resultados del modelo | Generar matriz de confusión y análisis de errores por categoría de seña a partir de las métricas del modelo reentrenado | Métricas del modelo, Python (pandas matplotlib) | S8-S9 (30 Sep - 13 Oct) | Ignacio Hernández | Depende que el modelo reentrenado (Tare de Diego) esté listo antes de iniciar |
| Desarrollo de software | Integración del modelo con el backend | Conectar el modelo entrando al backend Flask para exponer el reconocimiento en tiempo real dentro de la app | Flask, modelo entrenado, DeafApp | S9-S11 (7 Oct - 27 Oct) | Diego Padilla | Facilitador, ya que la arquitectura de la app ya está preparada para esta integración |
| Desarrollo de software | Pruebas de integración y despliegue | Pruebas del sistema completo (app + modelo + backend y despliegue en Cloudflare Workers) | Cloudflare Workers, entorno de pruebas | S11-S13 (28 Oct - 10 Nov) | Diego Padilla | Observación, ya que el cacheo de Cloudflare al validar que los cambios se reflejen |
| Diseño y desarrollo de soluciones de software | Elaboración del informe final y preparación de la presentación | Consolidar resultados, métricas finales del modelo y preparar la defensa del proyecto | Formato Institucional, resultados del sistema | S13-S15 (11 Nov - 24 Nov) | Diego Padilla Ignacio Hernández Felipe Crisóstomo | Fecha límite, presentación final a fines de noviembre / inicios de diciembre |
| - | Presentación final del Proyecto | Exposición y defensa del proyecto ante el docente / comisión evaluadora | Sistema desplegado, informe final | S16 (25 Nov - 1 Dic) | Diego Padilla Ignacio Hernández Felipe Crisóstomo | Última semana del Semestre |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Definición y documentación del proyecto | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ampliación y limpieza del dataset |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corrección de bugs críticos del sistema |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis de calidad del dataset (Ignacio) |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mejoras de interfaz y UX de la app (Felipe) |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reentrenamiento y ajuste del modelo LSTM |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentación de fases CRISP-DM (Ignacio) |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración del informe de avance |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis de resultados del modelo (Ignacio) |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración del modelo con el backend |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apoyo en pruebas de integración (Felipe) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de integración y despliegue |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración del informe final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Preparación de la presentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Presentación final del Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.